PROIECT CONTRACT SECTORIAL DE LUCRĂRI

Nr. .........................../CEOSE/........................2019

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia

1. Părți contractante

1.1. Entitatea contractanta Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în localitatea Tg-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5 judeţul Gorj, cod poştal 210140, telefon 0372/819711, fax 0253/227280, având C.U.I./C.I.F RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012,  cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Tg.-Jiu, reprezentată legal prin Dan VASILE – Membru al Directoratului şi Constantin BALASOIU  – Membru al Directoratului, in calitate de ACHIZITOR

Și

1.2. SC ……………………, cu sediul ……………, str. ……….., nr. ………, judeţul …………….., telefon/fax ………………, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului ….………………, cod fiscal ……………, cont bancar RO ……………….. deschis la ……….…………, reprezentată prin …………………………, în calitate de  CONTRACTANT

Obligaţiile şi drepturile se execută/exercită conform prevederilor contractuale de către Sucursala Electrocentrale Craiova II, persoana responsabila cu coordonarea, urmărirea şi derularea contractului fiind Viorel PERSU.

Denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit in urma  procedurii de achizitie  « procedura simplificata » cu termen limita de depunere a ofertelor din  data de …………….., s-a incheiat la sediul achizitorului prezentul

CONTRACT SECTORIAL:

2. Definiții și interpretare

- Achizitor (beneficiar) şi Contractant - Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- Act Adiţional - document care modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziție publică de lucrări, în condițiile Legii 99/2016;

- Amplasamentul lucrării -locul unde Contractantul execută lucrările;

- Asigurare - formă de protecție în baza unui acord încheiat între o persoană fizică sau juridică, numită asigurat, care cedează anumite riscuri unei persoane juridice, numită asigurător, alături de o sumă de bani denumită primă de asigurare, urmând ca, în situația producerii evenimentelor respective, asigurătorul să îl despăgubeasca pe asigurat în baza documentului eliberat de asigurator, prin care se certifică încheierea unui contract de asigurare/unei polițe de asigurare sau a unui astfel de document în care sunt indicate, cel puțin: perioada de plată a primelor, condițiile de asigurare în care este încheiată polița și perioada de valabilitate a acesteia, încheiată astfel cum este solicitat de către Achizitor prin Documentația de Atribuire;

- Caiet de Sarcini – document al prezentului Contract, care include obiectivele, sarcinile şi specificaţiile, caracteristicile Lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii Achizitorului, menţionând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant şi/sau Lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de către Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului;

- Cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părți, în condițiile Legii 99/2016, drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

- Conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanţi, acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condițiile Legii 99/2016, în cazul în care este aplicabil;

- Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii 99/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă este cazul;

- Dată de începere a Lucrărilor - data stabilită pentru începerea Lucrărilor astfel cum este precizată  in prezentul Contract;

- Defecțiune/Defecțiuni - execuția necorespunzătoare sau cu deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele execuției de Lucrări necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Defecțiunile includ atât viciile aparente cât și viciile ascunse ale Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;

- Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului prezentului Contract;

- Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele Achizitorului, care sunt colectate și/sau pregătite de Contractant în legătură cu Lucrările executate și se află în custodia și grija Contractantului până la data preluării acestora de către Achizitor și care includ, dar fără a se limita la: documente, certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de către Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;

- Durata de Execuție a Lucrărilor - perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data de începere a Lucrărilor, astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor, și până la acceptarea Lucrărilor prin Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, referitoare la timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unei/unor părți ale acestora, după caz;

- Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii prezentului Contract și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

- Întârziere - orice nererespectare a obligațiilor contractuale în termenul convenit, dar fără a se limita la obligația sa de a finaliza Lucrările și de a le preda la termen;

- Lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de către Contractant, incluzând Lucrări permanente și/sau Lucrări provizorii precum și orice Modificare a acestora, inclusiv toate activităţile care necesită exercitarea unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul Contract;

- Echipamente/furnitură – aparate/instalații și altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrărilor permanente;

- Grafic general de realizare a lucrarii  – documentul referitor la planificarea activităţilor care fac obiectul prezentului Contract de achiziţie publică de Lucrări, cu precizarea termenelor de executie, în forma acceptată de către Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în Propunerea Tehnică şi actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract, aşa cum este acceptat de către Achizitor în cadrul ultimei şedinţe de monitorizare a progresului în cadrul Contractului.

- Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

- Ordin de Începere a Lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul că execuția Lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a Execuției și este data de la care se calculează Durata de Execuție;

- Penalitate - despăgubirea stabilită în prezentul Contract ca fiind platibilă de către una dintre Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a prezentului Contract sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor prin raportare la termenele stabilite prin contract;

- Perioadă de garanție acordată Lucrărilor –perioada de timp cuprinsă între data Recepţiei la punerea in functiune şi data Recepţiei finale stabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalații, etc. necorespunzătoare.

- Preţul Contractului - suma de bani plătibilă Contractantului de către Achizitor, în baza şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul Contract;

- Proces-Verbal de Recepție a Lucrărilor/la Terminarea Lucrărilor – documentul prin care instalatia asupra carora s-au efectuat lucrarile este pusa in functiune si prin care este confirmat faptul ca Lucrările au fost  executate în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;

- Proces-Verbal de Receptie a Punerii in Functiune – documentul prin care este consemnata receptia efectuarii probelor tehnologice, a existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi a utilajelor tehnologice, astfel încât să se asigure calitatea produselor şi atingerea parametrilor proiectaţi asumati prin prezentul Contract.

- Proces-Verbal de Recepție Finală – documentul încheiat după expirarea perioadei de garanție;

- PCCVI  - plan control calitate, verificări şi încercări

- Recepţia lucrărilor - activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a alor părți interesate și componentă a sistemului calităţii în construcţii prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnică, Propunere Financiară), inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul Recepţia lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:

- Recepţie la Terminarea Lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a Lucrărilor, astfel cum este identificat în prezentul Contract,

- Receptia punerii in functiune – recepţia efectuării probelor tehnologice, a existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi a utilajelor tehnologice, astfel încât să se asigure calitatea produselor şi atingerea parametrilor proiectaţi.

- Recepţie Finală - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor;

- Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract şi care execută şi/sau predă anumite părţi ori elemente ale Lucrării/Lucrărilor sau ale Construcției/Construcțiilor ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului Contract, răspunzând în faţa Contractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

- Utilajele Contractantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea, după caz, necesare execuției și terminării Lucrărilor precum și remedierilor oricăror Defecțiuni, dar care nu includ Lucrările Provizorii, utilajele asigurate de către Achizitor (dacă există), Materialele și/sau Echipamentele precum și altele asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrările Permanente;

- Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra Lucrării în cauză;

- Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformități etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care sunt prezentate la data recepției Lucrării în cauză;

- Zi - zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor  „ Lucrări de reparație pe Sistemul de Termoficare Urbană” – S.E. Craiova II, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul poate să renunţe la execuția de părţi din lucrarile contractate iniţial, cu condiţia notificării contractantului cu minim 10 zile înainte de începerea lucrarilor propriu-zise. Achizitorul, dacă nu convine altfel cu contractantul, după notificarea către acesta a dorinţei de renunţare la părţi din lucrare, va suporta toate cheltuielile efectuate de către contractant până la data renunțării, în baza proceselor-verbale de lucrări, a situatiilor de lucrari,  note de constatare.

4.3. Pe parcursul derulării execuției, părțile pot modifica de comun acord cantitatile de lucrări cu condiția menținerii preturilor unitare ale acestora la valorile din contract si încadrării în valoarea totala a contractului.

5. Prețul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea obiectului contractului, plătibil contractantului conform condiţiilor contractuale, este de ………………... lei, fără TVA.

5.2. Preţurile unitare sunt cele prezentate în propunerea financiară, care este parte integrantă a prezentului contract setorial.

6. Durata contractului

6.1. Durata contractul de lucrari este de 12 luni, de la semnarea fara obiectiuni de catre ambele parti contractante si inregistrarea acestuia la achizitor.

6.2. Termenul de execuție a lucrărilor, inclusiv aprovizionarea materialelor este de maxim 5 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar și predarea frontului de lucru.

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la sfârșitul perioadei de garanție a lucrărilor executate, închiderea tuturor neconformităților consemnate cu ocazia recepţiei finale organizată la  sfârșitul perioadei de garanție a lucrării și restituirea garanției de bună execuție și numai dacă au fost epuizate convenţional sau legal, toate efectele pe care contractul le produce, inclusiv cele referitoare la eventuale pretenţii fondate pe clauze ale contractului.

7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului in ordinea de interpretare a prioritaţii sunt:

a) caietul de sarcini nr. 12739/ 25.07.2019;

b)  oferta contractantului şi orice alte documente care fac parte din contract, inclusiv, fără a fi limitat

c)  alte anexe la contract (instrument de garantare, angajament de sustinere, acordul de asociere, contract de subcontractare, orice alt document asupra caruia partile convin - dacă este cazul);

d) acte aditionale la contract (dacă este cazul);

e) convenţii de Securitatea muncii, PSI şi Mediu.

8. Modalităţi de plată

8.1. Plata lucrărilor executate se face în lei în baza facturii/facturilor emise de contractant si acceptate de achizitor.

Nota: - In cazul unei asocieri se va mentiona emitentul facturilor, respectiv liderul de asociatie sau asociatul/asociatii dupa caz, in vederea efectuarii platii catre  liderul de  asociatie sau asociat/asociati in parte.

- In cazul in care un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct,opereza transferul de drept al obligatiei de plata catre  subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare. Confirmarea indeplinirii obligatiilor asumate se va face prin documente agreate de toate cele trei parti, respectiv entitatea contractanta, contractant si subcontractant sau de entitatea contractanta si subcontractant atunci cand in mod nejustificat contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

8.2. Intocmirea facturii si circuitul ei:

8.2.1. Obligatii ale contractantului

-  sa emita factura numai dupa receptia lucrărilor executate, de catre achizitor

-  factura va respecta prevederile privind documentele finaciar-contabile.

- factura va fi verificata de derulatorul de contract si acceptata in conformitate cu serviciile efectiv prestate, cu respectarea preturilor si tarifelor unitare din oferta financiara. Factura se va depune după verificarea si stabilirea valorii de facturat.

- va factura contravaloarea contractului către SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, cod poştal 210140, telefon  0372819711, fax 0253/227280, având C.U.I./C.I.F RO 30267310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numarul J18/311/31.05.2012,  cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la banca Raiffeisen Bank Sucursala Tg.-Jiu

- va identifica factura cu numărul contractului şi numele responsabilului de contract din partea achizitorului respectiv Sucursala Electrocentrale Craiova II (Viorel Persu);

- va depune factura la sediul (registratura) Sucursalei Electrocentrale Craiova II - în Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 195, jud. Dolj, tel. 0251.599480, 0251.596555, fax. 0251.599495

- in termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plata, contractantul este obligat sa refaca factura si documentele justificative care o insotesc, situatie in care termenul de plata al obligatiilor curge pentru autoritatea contractanta de la data transmiterii documentelor rectificate.

Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul in oricare din situatiile urmatoare:

a) daca i-a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA;

b) daca se incadreaza la categoria contribuabililor inactivi;

c) daca a intrat in stare de insolventa/faliment;

d) daca a adoptat sistemul de plata defalcata a TVA.

8.2.2. Obligatii ale achizitorului

-  in termen de 10 zile de la data depunerii, responsabilul de contract va verifica, accepta / refuza inscrisurile din factura si o va preda, insotita de documentele justificative care confirma executia lucrarilor ce fac obiectul facturarii (documente de receptie, alte documente convenite) la registratura S. C.E. Oltenia S.A. din sediul central din localitatea Tg-Jiu, judetul Gorj, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, judetul Gorj, pentru Directia Financiar  Contabilitate, indicand si celelalte compartimente spre care sa fie directionata factura in vederea inregistrarii datelor continute in conformitate cu procedurile si reglementarile interne ale societatii.

- factura va fi refuzata la plata in situaţia in care: datele de identificare ale furnizorului si cumpărătorului sunt diferite de cele menţionate in contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conţin elementele prevăzute de legislaţia financiar-fiscala.

- in termen de 10 zile de la data depunerii, achizitorul  va transmite contractantului, daca este cazul, motivul refuzului , acceptarii la plata a facturii.

8.2.3. Orice schimbare a datelor  referitoare la datele financiare: cont bancar, CUI, etc, a uneia din părţile contractante va fi comunicata in termen de maxim 24 de ore partenerului de contract.

8.3. Plata facturilor emise in baza contractului se va face după verificarea şi confirmarea datelor inscrise in factura si in documentele insotitoare, in  termen de 60 de zile  de la data primirii si inregistrarii acesteia la locul de depunere mentionat la art. 8.2.1., in ordinea cronologica a inregistrarii facturilor in evidenta achizitorului, termen ce reprezinta scadenta la plata.

8.4. Plata facturilor se face prin virament bancar sau prin compensare. Stingerea obligatiilor achizitorului se poate face si prin  alte modalitati de plata legale/stingere//transmitere si transformare a obligatiilor.

8.5. Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

9. Obligațiile contractantului

9.1. (1) Contractantul se obligă să execute lucrarile in cantităţile prevazute in Anexa la caietul de sarcini  nr. 12739/ 25.07.2019 în termenele mentionate la capitolul 6, la standardele si performantele  declarate in oferta tehnica prezentata. Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, descrise în caietul de sarcini,  precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a asigura specificarea tuturor înregistrărilor și întocmirea listelor aferente fiecărei lucrări astfel încât să asigure trasabilitatea documentelor.

(3) Contractantul are obligatia de a transmite beneficiarului documentele care atestă calitatea și care vor însoți lucrările executate înainte de organizarea recepției la terminarea acestora, respectiv Dosarul de Calitate al lucrărilor care va conține:

- declarații de conformitate și garanție;

- aviz de acceptare lucrări;

- lista de regăsire a materialelor utilizate;

- certificatele de calitate ale materialelor utilizate;

- toate înregistrările calității;

- înregistrări privind autorizări, dacă este cazul;

- cererile de derogare;

- rapoarte de neconformitate întocmite de reprezentanții beneficiarului;

- dosare de produs pentru materialele înglobate în lucrare;

-   planul de control al calității, verificare și încercări (PCCVI).

9.2. (1) Contractantul are obligaţia de a supraveghea permanent executia lucrarilor, de a asigura forţa de muncă calificată si abilitată, necesară realizării fiecărei etape, respectiv indeplinirii fiecărei obligatii asumate, de a asigura materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, inclusiv la receptia lucrarilor executate si la interventiile necesare pentru remedierea defectelor produse din vina sa, in perioada de garantie.

(2) Contractantul este responsabil în întregime pentru realizarea contractului si se obliga sa execute lucrarile in mod adecvat iar, daca este cazul, sa remedieze viciile ascunse ale acestora, in concordanţă cu obligaţiile pe care si le-a asumat prin semnarea acestui contract.

9.3. Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată în contract, referitoare la lucrare, inclusiv cele referitoare la suspendarea totală sau parţială a acesteia. În cazul în care contractantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.4. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia:

(1) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe amplasament este autorizată şi de a menţine amplasamentul lucrarii (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi predate achizitorului) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

(2) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare în scopul protejării lucrărilor;

(3) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara amplasamentului lucrarii şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.5. Contractantul se obligă:

- să incheie cu achizitorul inainte de inceperea lucrarilor conventii de mediu si de securitatea muncii;

- sa-si instruiasca  toti muncitorii asupra modului de lucru, succesiunii operaţiilor si a părţilor din lucrare  ce urmează a se executa;

- sa delimiteze zona de lucru;

- să-şi însuşească şi să respecte politica, procedurile şi reglementările de calitate, mediu şi securitate şi sănătate în muncă ale achizitorului,  din domeniul in care îşi desfăşoară activitatea;

- sa gestioneze aspectele de mediu produse de activitatea desfasurată in vederea limitarii daunelor asupra mediului si pentru prevenirea afectării populaţiei si proprietăţilor, ca urmare a poluării, a zgomotului sau altor consecinţe ale activităţii sale;

- sa se asigure că emisiile, descărcările de reziduri şi deversările rezultate din activităţile sale, desfăşurate pe amplasamentul achizitorului,  nu vor depăşi valorile impuse de legislatia în vigoare

- sa anunţe achizitorul, în cazul poluării terenului acestuia şi sa suporte cheltuielile necesare pentru înlăturarea efectelor poluării;

- sa prezinte achizitorului fişele de securitate în cazul utilizării produselor periculoase;

- sa utilizeze, pe cât posibil, ambalaje biodegradabile;

9.6. Contractantul se obligă :

- să preia toate materialele rezultate în urma executării lucrărilor;

- să-si doteze personalul cu echipament complet de protecţie;

- să respecte indicatoarele de pericol;

- sa prezinte factorii de risc la care este supus personalul achizitorului, in zona sa de lucru.

9.7. Contractantul se obligă să asigure respectarea următoarelor cerinţe:

- să asigure numai personal calificat şi autorizat pentru execuţia lucrărilor, inclusiv la intervenţiile făcute în perioada de garanţie;

- să asigure condiţiile de acces a mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel încât să nu se producă deranjamente în sediul achizitorului aflate în funcţiune sau în rezervă;

9.8.    (1)   Pe parcursul execuţiei lucrării, contractantul are obligaţia:

(a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe amplasamentul lucrarii;

(b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

(c) de a aduna şi îndepărta de pe amplasamentul lucrarii, resturile de materiale, dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

9.9. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de lucrari vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

9.10.  Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciul prestat; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o   astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.11. Contractantul, in maxim 5 zile de la incheierea contractului va prezenta planul de control al calităţii, de verificări şi încercări (P.C.C.V.I.)  pentru lucrare întocmit conform SR ISO 10005/2007, sau echivalent.

PCCVI-ul va conţine toate inspecţiile şi încercările ce se vor efectua asupra materialelor utilizate, pe parcursul execuţiei lucrărilor în diferite faze şi la final. Beneficiarul va stabili in PCCVI punctele de staţionare (H) si a punctele de asistare (W) la care doreşte să participe, va semna şi returna ofertantului 1 exemplar al PCCVI-ului.

În cazul în care, pe parcursul lucrării, ofertantul solicită derogări atunci îi revin următoarele obligaţii:

- obţine aprobarea unui proiectant de specialitate şi toate avizele necesare;

- să supună aprobării beneficiarului orice cerere de derogare apărută pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Acceptul proiectantului de specialitate pentru eventualele derogări nu presupune implicit acordul beneficiarului. Prevederile clauzelor mai sus menţionate nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

9.12. Contractantul, va permite responsabilului cu urmărirea lucrării din partea achizitorului sau reprezentantului acestuia să aibă aceleaşi drepturi de acces la lucrarea în  execuţie ca şi responsabilul propriu.

9.13.1. Contractantul, are obligaţia de a prezenta achizitorului neconformităţile apărute în execuţie şi modul de soluţionare a acestora.

9.13.2. Ofertantul se obligă să se prezinte pentru remedierea neconformităților apărute în perioada de garanție în cel mult 48 de ore de la solicitare și va remedia neconformitățile într-un termen de maxim 24 ore. Contractantul va participa împreună cu beneficiarul la controlul efectuat la recepția finală a lucrărilor cât și în perioada de garanție, obligându-se a executa reparațiile pe cheltuiala proprie pentru eventualele neconformități constatate ce i se datorează.

9.14. Contractantul are sarcina ca la preluarea frontului de lucru sa asigure existenta pe șantier a propriului dulap de distribuție a energiei electrice, dimensionat si echipat corespunzător (inclusiv cablul de legătură între dulapul contractantului si sursa de alimentare a beneficiarului, cablul respectiv avand o lungime de minim 100 ml). Conectarea cablului de alimentare al dulapului la sursa de alimentare se va efectua, după verificările prealabile, de către personalul specializat al beneficiarului.

Contractantul va lucra astfel incat la sfârșitul fiecărei zile de lucru caile de acces sa nu ramana blocate cu materiale din demolări, cu noile materiale aprovizionate sau cu utilaje in repaos. Curățenia la locul de munca se face zilnic, fiind obligatorie menținerea în stare de exploatare a cailor de acces și intervenție. Nerealizarea evacuării deșeurilor are drept consecința amanarea acceptării la plată a situațiilor de lucrări pana la conformare.

9.15. Contractantul răspunde de paza materialelor aprovizionate din momentul aducerii la locul de montaj și pana la recepția la terminarea lucrărilor.

9.16. Contractantul se obliga, de asemenea,  sa asigure respectarea urmatoarelor cerinte:

- Sa mentina in functiune un sistem de calitate conform cerintelor aplicabile in SR EN ISO 9001:2015 (sau echivalent) pe tot parcursul lucrarilor si in perioada de garantie;

- Sa mentina toate autorizatiile /atestarile necesare lucrarilor;

- Sa respecte toate legile, standardele, normele reglementarile si documentatia aplicabila lucrarilor executate, aflate in vigoare;

9.17. Contractantul se va deplasa la sediul achizitorului pentru obtinerea tuturor datelor, informatiilor necesare executiei lucrarilor, toate costurile fiind incluse in contract.

9.18. Contractantul  se obliga sa restituie achizitorului, inainte de receptia lucrarilor, toate documentele pe care le-a preluat de la acesta in vederea documentarii pentru executia lucrarilor.

9.19. Contractantul va desemna o persoana responsabila de contract si o persoana responsabila cu asigurarea calitatii, pe care le va comunica achizitorului.

9.20. Prevederile caietului  de sarcini devin clauze contractuale.

10. Obligațiile achizitorului

10.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. După ce sunt indeplinite conditiile pentru inceperea executiilor, achizitorul va transmite contractantului ordinul de incepere a lucrarilor şi punerea în executare a prezentului contract si va preda contractantului frontul de lucru.

Predarea-primirea frontului de lucru pentru fiecare intervenţie se va efectua cu proces verbal semnat de părţile implicate şi va cuprinde în mod obligatoriu durata de execuţie, suprafaţa şi tipul sistemului rutier afectat de lichidarea avariei şi care în urma reparaţiei va fi adus la starea iniţială folosind aceleaşi materiale care existau înglobate în sistemul rutier înainte de apariţia avariei şi spargerea străzii.

10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier;

(2) De asemenea achizitorul poate pune la dispozitia contractantului, in masura in care dispune de acestea, utilităţi precum energie si apa.

10.3. Achizitorul este responsabil pentru asigurarea căilor de circulaţie pe care le va comunica  contractantului.

10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate contractantului.

10.5. Achizitorul se obligă să plătească contractantului contravaloarea lucrărilor executate, pe baza preţurilor unitare din  ofertă.

10.6. Achizitorul are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (primar) şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză (final).

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. Nerespectarea clauzelor si termenelor de comun acord asumate atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept in intarziere şi poate plăti penalităţi o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intirziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenului /termenelor intermediare obligatorii, respectiv la termenului stabilit ca dată limită de finalizare a lucrarilor, prevazute in programul de execuţie al contractului, după următorul altgoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = Rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalităţile nu vor putea depăşi contravaloarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite.

11.3. În cazul în care entitatea contractanta nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalităţi o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depaseste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata, după următorul altgoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = Rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale. Penalităţile nu pot depăşi valoarea facturilor neonorate la plată.

11.4. În cazul lucrarilor cu neconformitati stabilite de catre comisia de receptie, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligatia din contract sa elimine neconformitatile sesizate in termenul stabilit de cele doua parti, in caz contrar contractantul va fi de drept in intârziere  urmind sa plateasca penalitati  o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucrarilor aflate in aceasta situatie, după următorul altgoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = Rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale. Termenul de la care se aplica penalitatile incepe imediat dupa expirarea termenului stabilit de cele doua parti

11.5. Pentru penalitatile calculate conform lit. 11.2. si 11.4., achizitorul va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile. Plata penalitatilor poate fi efectuata cu ordin de plata sau prin compensarea obligatiilor achizitorului catre contractant.

12. Garanţia de bună execuţie şi garanţia tehnica pentru lucrarea executata

12.1.  Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de .............lei, reprezentand 10%  din valoarea contractului fara TVA.

12.2. Garantia de buna executie a contractului se va constitui astfel:

i) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, depus in original la sediul achizitorului şi devine anexă la contract.

ii) prin retineri din sumele datorate aferente facturilor introduse si acceptate la plata. In acest caz contractantul se obliga sa deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritaţii contractante.

Suma initial care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului sectorial/ contractului subsecvent fara TVA.

iii) depunerea in numerar la casieria S. C.E. Oltenia S.A., din sediul central din localitatea Tg-Jiu – Gorj, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 5, cod postal 210140.

Ofertantul va opta pentru una din modalităţile de constituire a garanţiei de bună execuţie, din modelul de contract, parte a documentaţiei de atribuire. Lipsa vreunei opţiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de către autoritatea contractantă.

12.3. Garantia de buna executie se va constitui obligatoriu in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea si inregistrarea contractului la sediul autoritatii contractante.

Achizitorul va elibera garantia de participare numai dupa ce contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie, respectiv ………………..

Nota: Se va mentiona pentru punctul:

- Respectiv depunerea documentului prin care s-a efectuat viramentul bancar sau depunerea instrumentului de garantare la sediul S CEO SA;

- respectiv deschiderea contului de disponibil  la Trezoreria Statului  si depunerea in acest cont a procentului de 0,5% din pretul contractului.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5. Achizitorul se obligă să restituie/elibereze garanţia de bună execuţie după cum urmează :

- 70% din valoarea garanției (adica ........... lei) - în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de receptie a punerii in functiune, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

-    restul de 30% din valoarea garanției (adica .......... lei) - la expirarea perioadei de garanție a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

12.6. Garanția tehnică a lucrărilor executate va fi de minim 12 luni de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor. Contractantul se obligă să se prezinte pentru remedierea neconformităților apărute în perioada de garanție în cel mult 48 de ore de la solicitare și va remedia neconformitățile într-un termen de maxim 24 ore. Contractantul va participa împreună cu beneficiarul la controlul efectuat la recepția finală a lucrărilor cât și în perioada de garanție, obligându-se a executa reparațiile pe cheltuiala proprie pentru eventualele neconformități constatate ce i se datorează.

#### 13. Recepție si verificări

Recepții

13.1. Recepția la terminarea lucrărilor, recepția la punerea în funcțiune și recepția finală se vor efectua la punctele de lucru menționate la subcapitolul III.2.

13.2. Recepția lucrărilor se face conform prevederilor Hotărârii nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.

13.3. Recepția lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice se efectuează în următoarele etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;

- recepția punerii în funcțiune a capacităților de producție, care se face la terminarea probelor tehnologice, și verificarea existenței condițiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor, astfel încât să se asigure calitatea produselor și realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;

- recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

13.4. Contractantul garantează că, la data recepției, lucrările executate au calitățile stipulate în caietul de sarcini, corespund reglementărilor tehnice în vigoare și nu sunt afectate de vicii care ar diminua sau anula posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de utilizare. Pentru lucrările ce devin ascunse, contractantul va prezenta procesele-verbale încheiate pe durata execuției, semnate de reprezentantul beneficiarului și buletinele de încercări efectuate pe timpul execuției conform procesului tehnologic sau prevederilor caietului de sarcini.

13.5. Dacă la recepție se constată de către comisia de recepție lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința contractantul, stabilindu-se termenele necesare pentru terminarea lucrărilor de remediere. După remedierea neconformităților, la o nouă solicitare a contractantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție care va verifica conformitatea realizării lucrărilor cu documentația de execuție, reglementările în vigoare și prevederile din contract. Comisia poate aproba sau respinge recepția.

Inspecții

13.6. Beneficiarul împreună cu contractantul va efectua inspecții în timpul execuției lucrărilor, conform punctelor de staționare care vor fi stabilite în Planul de control, calitate, verificări și încercări.

13.7. Dacă in timpul inspecției beneficiarul constata neconformități, acestea vor fi aduse la cunoștința contractantului, va întocmi raport de neconformitate și totodată va stabili împreuna cu contractantul termene pentru remedierea neconformităților. După remedierea neconformităților contractantul înștiințează beneficiarul, în vederea participării la o noua inspecție pentru a constata conformitatea cu documentația de execuție, reglementările în vigoare și prevederile din contract.

Beneficiarul va avea dreptul de:

- a efectua audituri privind execuția lucrărilor referitor la respectarea cerințelor de calitate;

- să inspecteze/recepționeze/auditeze sau să asiste la inspecții/încercări aferente lucrărilor executate fără nici o cheltuială suplimentară.

13.8. Verificările și inspecțiile efectuate de către beneficiar nu absolvă contractantul de execuția lucrărilor conform documentației și nu exclude o respingere ulterioară de către beneficiar.

13.9. Dreptul în continuare al beneficiarului de a inspecta, testa, audita, recepționa și de a respinge admiterea lucrărilor pe faze de execuție până la finalizarea acestora nu va fi limitat sau respins din motivul că lucrările au fost în prealabil inspectate, testate sau recepționate de beneficiar conform clauzelor de mai sus înainte de finalizarea contractului.

Teste

  - După finalizarea lucrărilor se efectuează proba hidraulica a Sistemului de Termoficare Urbană.

  - Neconformitățile apărute în timpul testărilor hidraulice ale țevilor și îmbinărilor sudate ce fac obiectul lucrării, se aduc la cunoștință contractantului, acesta având obligația să remedieze neconformitatea prin refacerea sudurilor și efectuarea controalelor nedistructive sau după caz înlocuirea elementului de țeava.

  - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate (furnitura) nu corespunde specificațiilor tehnice, beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar contractantul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- fie de a înlocui produsele refuzate;

- fie de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice;

14. Începere, finalizare, intarzieri, sistare

14.1.  (1) Contractantul are obligaţia de a începe executia de lucrari  în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executie a lucrarilor.

14.2. (1) Lucrarile executate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii executiei lucrarilor.

(2)  În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către contractant, îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de executie a lucrarilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executie şi vor semna un act adiţional.

14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul estimeaza ca nu respectă termenii contractuali, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/ perioadelor de executie asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, cu plata de penalitati, daca se impune.

14.4. Cu exceptia prevederilor capitolului referitor la forta majora si cazul fortuit, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractantului.

15. Ajustarea pretului contractului sectorial

15.1 Pentru lucrarile contractate ce urmeaza a fi executate, pretul este cel declarat în oferta financiara, care face parte integranta din contract.

15.2. Preţurile unitare sunt ferme si nemodificabile pe toata durata de derulare a contractului.

16. Subcontractanti

16.1. Entitatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru lucrarile executate potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

16.1.1 Contractantul nu poate înlocui subcontractanții indicați în oferta și nici introduce subcontractanți noi fară acordul scris, obținut în prealabil, din partea Achizitorului.

16.1.2 Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi subcontractanţi agreati de Achizitor, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

16.2 Contractele prezentate conform prevederilor art. 16.1 trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică

17.  Modificarea contractului sectorial

17.1. Achizitorul poate modifica contractul in sensul renunţarii definitiv la executia parţiala de lucrari, cu condiţia notificării contractantului cu minim 10 zile înainte de data renuntarii.

17.2. Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de din Legea nr. 99/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 394/2016

18. Rezilierea contractului sectorial

18.1. Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline (de jure) după notificarea contractantului, în termen de 10 zile, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a)  contractantul nu executa lucrarile conform cu prevederile prezentului contract;

b) contractantul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 zile notificării emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a executiei lucrarii;

c) contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul o poate justifica;

d) împotriva contractantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA ;

e) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, contractantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul contractantului cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

g) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

h) contractantul nu poate furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;

i) dacă contractantul dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca aceasta reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor

18.2. Dacă achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la contractant, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit

18.3. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al contractantului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

18.4. În urma notificării achizitorului de catre contractant, in termen de 15 zile, contractantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către contractant a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită de plată prevăzut în prezentul contract.

19. Încetarea contractului sectorial

19.1. Contractul poate înceta în cazul denunțării unilaterale de către achizitor, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.

19.2 Contractul înceteaza prin îndeplinirea termenelor contractuale.

20. Cesiune

20.1. Contractantul poate cesiona total sau parţial după notificarea prealabilă a achizitorului, doar creanţele sale născute din contract, obligațiile născute rămanând în sarcina parților contractante, așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

20.2. Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Confidenţialitatea şi conflictul de interese

21.1. Părțile se obligă să trateze toate informațiile şi documentațiile de care au luat cunoștință în timpul negocierii şi derulării prezentului acord cadru ca informații confidențiale şi se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre Părţile contractuale încalcă prezenta clauza, Partea în culpă se obliga să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Părţi.

21.2. Obligația de confidențialitate prevăzuta mai sus este valabilă atât pe durata acordului cadru, cât şi timp de 2 (doi) ani de la data încetării acestuia, indiferent de cauza încetării acordului cadru.

21.3. Obligaţiile de mai sus nu subzistă în cazul în care datele, informaţiile sau documentele au intrat în domeniul public fără vina vreunei Părţi sau când pentru oricare dintre Părţi există o obligație legală de dezvăluire.

22. Protecţia datelor cu caracter personal

„Date Personale" înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă;

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

22.1. În cazul în care Părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte Părţi orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare şi aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine şi standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

22.2. Părțile declară şi se obligă să ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la Datele Personale. Cu toate acestea, în cazul în care Datele Personale furnizate de către Părți au fost accesate sau obținute de o persoana neautorizata, Părțile vor notifica imediat cealaltă Parte cu privire la un astfel de incident şi vor coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.

22.3. Părțile vor lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a asigura ca toți angajații, agenții, partenerii şi subcontractanții acestora respectă aceste clauze ori de cate ori prelucrează orice Date Personale ca parte a acestui Contract.

22.4. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în scris Promitentul – achizitor fără întârziere.

22.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

22.6. Contractantul se va abţine de la a stabili orice contact  care ar putea să-i compromită̆ independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când contractantul nu îşi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a contractului.

23. Forța majoră și cazul fortuit

23.1. Forţa majoră și cazul fortuit sunt constatate de o autoritate competentă.

23.2. Forţa majoră și cazul fortuit exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore si a efectelor acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră  si cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

24.  Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul şi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din raza teritoriala a achizitorului.

25. Comunicari

25.1 Achizitorul şi contractantul au obligaţia de a comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influenţa buna desfăşurare a contractului, în termen de maxim 3 zile de la eventualele modificari.

25.2.  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

25.3.  Documentele scrise pot fi transmise prin posta, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiţia confirmării în scris pentru primire.

26. Prevederi finale

26.1. Limba care guvernează contractul este limba română, contractul fiind interpretat conform legilor din Romania.

26.2. Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

26.3. Contractul va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi contractante. Numele şi prenumele persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise clar pe ultima pagină a contractului şi pe fiecare anexă a sa.

26.4. Orice schimbare de adresă a uneia din părţile contractante va fi comunicată în termen de maxim 5 zile partenerului de contract.

26.5. Contractul impreuna cu anexa conţine ………  pagini şi a fost întocmit în 2 (doua) exemplare în original, având valoare juridică egală, din care un exemplar la achizitor şi un exemplar la contractant.

Proiectul de contract a fost verificat şi vizat de:

Director Adjunct Comercial,

Grigorie DĂDĂLĂU

Serviciul Disciplina Contractuala,                         Şef Serviciul A.L.S pentru Activitatea Energetica,

Leliana Tatiana DUMA

Responsabil achizitie

Anca Nicoleta PETREUS

Anexa la contractul…………………………

| Centralizator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucrări reparaţie pe Sistemul de rmoficare Urbană |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire Lucrari de constructii si instalatii | Valoare lei fără TVA |  |
| 1. | Magistrala Dn800 zona Hotel RAMADA |  |  |
| 2. | Magistrala Dn600 zona Mântuleasa |  |  |
| 3. | Ramificaţie Dezrobirii Bănăţeanu |  |  |
| 4. | Ramificaţie Brazdă |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |